회의록

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | Blossom | | | | |
| **일 시** | 5월 18일 목요일 | | **장 소** | | G102 |
| **참석자 현황** | **정원** | **참석자** | | **불참자** | |
| 5명 | 김태정, 박다빈, 신준섭  임현, 황은선 | |  | |
| **회의 안건** | 1. Redmine 수정 2. 설계서 제출 역할 분배 3. 실제적인 구현에 대한 이야기 4. 기타 전달사항 | | | | |
| **회의 내용** | **내 용** | | | | |
| * Redmine : 일감 상태 ‘설계’로 변경   진척도 약 20%~50%로 변경 (얼마나 큰 일감인지 판단해서)  담당자 설정(기술 유스케이스 : 모두 임현으로  UI 유스케이스 : 모두 박다빈으로  =>모두 일요일(21일) 자정까지  - 다음주 금요일(26일) 설계서 제출 마감일 :  클래스 : 임현+은선  UI : 다빈  태정+준섭 =클래스와 UI사이에서 유동적인 도움  팀원끼리의 설계서 제출일은 목요일 5시 30분!!   * 다음주 월요일~화요일 구현 시작 :   임현+황은선 =프로그램 전체  김태정 =MYSQL을 이용한 DB연동(로그인, to do list를 서버에 저장..)  박다빈 =윈도우 빌더 등의 도구를 이용한 UI구현  이미 구현된 것에서 더 세련되게 수정  달력에서 특정일을 선택하면 2017-05-18이 뜨도록 기능 추가  신준섭 =테스트를 통한 결함 등록 및 수정   * Eclipse와 Git 연동해놓기! * 코딩 표준 : 주석은 Javadoc라는 표준을 이용 (코딩표준안.docx 확인)   코드는 헝가리안 표기법 사용 | | | | |

활동 사진

