## Slide 1
요구사항 변경 및 변경 가이드라인
2017-05-31

## Slide 2: 변경 요구사항
기본 요구사항
수강하는 과목을 등록할 수 있다.
  과목 관련 정보:
  - 과목 명, 담당 교수, 강의 요일/시간, 수강 년도/학기 예) 소프트웨어공학, 한혁수 교수님, 월/2-5pm, 2016/1,
과목 별로 To do 항목을 등록하여 To do List를 작성할 수 있다.
  To do 항목 정보: - To do 항목 명, 마감 기한, 실제 마감일, 완료 여부, 중요 여부 예) 요구사항명세서 작성, 2016/04/30, 2016/04/15, O, (중요 여부)
  *) 완료된 항목에 대해서는 숨기기가 가능해야 하며, 다시 보이기도 가능해야 한다.
중요 To do 항목에는 별도 표시가 가능하다.
To do 항목들의 추가/삭제/변경이 가능하다.
To do List는 정렬이 가능하다.
  정렬 방식:
    과목 명, 마감 기한, 실제 마감일, 완료 여부
<대학생을 위한 과목별 To do List 관리 프로그램>
팀 별 추가 요구사항
예)
알림 기능,
중요도 단계 별 표현 기능 ...
Notes: 정렬 방식 4개 필수 (강조할 것)

## Slide 3: 변경 요구사항 적용 프로세스
변경된 요구사항을 Redmine에서 일감(새기능)으로 추가
  해당 일감 상태를 신규로 설정 & 본문 내용에 변경에 대한 내용 추가
    예) 2017.06.01 조교의 요구사항 변경 요청 접수 – ‘완료 항목에 대해서 숨기기 및 보이기 가능’ 기능 추가
요구사항 변경에 대해 전 팀원이 확인 후, 댓글 작성 (팀 전체의 요구사항 변경 상황에 대한 파악을 위함)
    예) 확인 완료
전 팀원의 확인이 끝나면 요구사항 명세서 수정
  수정 후, Git Commit 및 Push (Commit Message에 Redmine의 해당 #이슈 번호 작성)
    예) #1312 요구사항 변경 요청으로 인한 수정
Redmine에서 일감 흐름을 “설계”로 변경
  설계서를 수정 후, Git Commit 및 Push (Commit Message에 Redmine의 #이슈번호 작성)
Redmine에서 일감 흐름 “구현”으로 변경
  코드를 수정 후, Git Commit 및 Push (Commit Message에 Redmine의 #이슈번호 작성)
*) 위에서 언급한 #이슈번호는 필수적으로 같이 작성이 되어야 함 (요구사항 변경에 대한 모든 문서와 일감 흐름의 추적성을 위하여)